# 動画投稿自動化プロジェクト
見積もり依頼書

| 宛先 | Eddyさん |
| --- | --- |
| 作成日 | 2026年9月15日 |
| 目的 | 既存実装を引き継いだ場合の期間・費用・稼働条件の確認 |

現在進めている動画投稿自動化プロジェクトについて、既存実装を引き継いだ場合の期間・費用のお見積もりをお願いします。

機能単位の開発費だけでなく、既存実装の把握、外部サービスとの接続試験、運用開始までを含めた総期間と総額をご提示ください。

# 1 依頼の目的

GitHubリポジトリにある既存コードと設計文書を確認いただき、YouTube運用、Instagram自動投稿、TikTok後続対応の各段階について、現実的な完成時期、必要期間、費用、稼働条件を確認することが目的です。

# 2 プロジェクトの目的

講師がWeb画面から動画を1回提出すると、次の処理が進む仕組みを構築します。

1. 講師本人と対象クラスを確認する

2. 動画の形式、サイズ、破損、重複などを検証する

3. 本部が内容を確認・承認する

4. 元動画を対象のYouTubeチャンネルへ投稿する

5. AIを含む加工処理で縦動画化、文字入れ、必要な字幕などを行う

6. 加工版を対象のInstagramアカウントへ投稿する

7. 処理状態、失敗、再試行、重複防止、操作履歴を管理する

TikTokは主経路の完成後に追加する後続範囲です。

# 3 現在の状況

コード、設計、契約、運用手順はGitHubの非公開リポジトリで管理しています。

Cloudflare Workers、D1、R2を使った共通基盤があります。

R2への動画受付、YouTube OAuth、対象チャンネル照合、private固定、冪等処理、R2 Range取得などの部品が実装されています。

YouTubeの投稿権限は会社所有のテストチャンネルとの接続まで進んでいます。

YouTube resumable uploadの実送信処理、60MB／300MB動画の中断再開試験、実測記録は未完了です。

講師の提出から本部承認、YouTube投稿までを通した実運用経路は未完成です。

AI動画加工とInstagram自動投稿は、これからの主な開発範囲です。

現行の運用システムは停止せず、新システムの検証完了後に切り替えます。

見積もり前に、GitHubリポジトリ、未完了事項、現在提出中の変更差分を共有します。秘密情報や実トークンはリポジトリには含みません。

# 4 見積もりをお願いしたい範囲

比較できるよう、A・B・Cの3段階を分けてご提示ください。

| 区分 | 到達点 | 主な範囲 |
| --- | --- | --- |
| A | YouTube運用開始 | 講師提出、本人・クラス判定、動画検証、R2保存、本部承認、元動画の自動投稿、大容量動画の中断再開、投稿結果確認、再試行、二重投稿防止、監査記録、一部対象での試行と運用手順 |
| B | Instagram自動投稿 | Aに加え、縦動画化、文字入れ、必要な字幕などの基本加工、加工処理の失敗・再試行・状態管理、Instagramとの安全な接続、加工版の自動投稿、一部対象での試行と運用手順 |
| C | TikTok対応 | A・Bとは分け、担当者が最終投稿する方式と、提供条件・審査を満たせる場合の自動投稿方式の2案 |

高度な生成編集を含める場合は、基本加工とは分けて追加見積もりにしてください。

# 5 見積もり回答で教えていただきたいこと

各段階について、次の項目をご回答ください。

1. 着手可能時期

2. 完成予定時期

3. 必要な週数または月数

4. 想定する週当たりの稼働時間

5. 月額、時間単価または固定額

6. 運用開始までの開発総額

7. クラウド利用料、外部API、動画処理サービスなど、開発費以外に想定される費用

8. 月ごと、または主要マイルストーンごとの成果物

9. 見積もりの前提条件

10. 対象外とする範囲

11. 日程または費用が増える主なリスク

12. 既存実装を確認したうえで、継続利用する部分と作り直す可能性がある部分

最短の場合だけでなく、通常想定の期間と費用もご提示ください。幅がある場合は、その幅が生じる条件もお願いします。

# 6 重要な安全条件

開発・検証中のYouTube投稿は、指定した会社所有テストチャンネルへのprivate投稿だけとします。

public、unlisted、予約公開は別途承認するまで行いません。

Instagram、TikTok、実支部アカウントへの接続・投稿は、対象と副作用を確認してから実施します。

OAuthトークン、秘密鍵、認証情報、アップロードsession URIをコード、Issue、PR、ログ、画面共有へ残しません。

同時実行、再配信、応答喪失があっても二重投稿しない構成を必須とします。

結果が不明な場合は、自動的に新しい投稿を始めず、安全側に停止します。

現行システムは、新システムの検証と切替判断が完了するまで停止・変更しません。

新しい有料契約、権限拡大、実アカウントへの接続は事前確認の対象です。

# 7 引き継ぎと進め方

GitHub上の既存コードと文書を正式な引き継ぎ元とします。

最初に既存実装を確認し、見積もり前提に重大な相違がある場合は早めにお知らせください。

作業はブランチとPull Requestで提出し、レビュー後に取り込みます。

実装方式やライブラリなどの技術判断は、受入条件と安全条件を満たす範囲でお任せします。

業務要件、公開条件、課金、権限拡大などは当社判断とします。

# 8 ご回答のお願い

既存リポジトリをご確認のうえ、A・B・Cそれぞれの期間と費用をご回答いただけますでしょうか。

正確なお見積もりのために非公開GitHubリポジトリの確認が必要な場合は、閲覧権限でご招待しますので、GitHubアカウント名をお知らせください。